| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KAS KECIL PROYEK (PETTY CASH) KONSTRUKSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk pengelolaan kas kecil proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua transaksi kas kecil dicatat dengan akurat dan transparan.

- Mengontrol penggunaan kas kecil untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran.

- Memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua transaksi yang menggunakan kas kecil dalam proyek konstruksi.

- Mengacu pada semua staf yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan kas kecil.

III. Prosedur

- Penetapan Kas Kecil

  - Tentukan jumlah kas kecil yang akan disediakan untuk proyek.

  - Buat catatan resmi mengenai jumlah kas kecil dan pihak yang bertanggung jawab.

- Permintaan Penggunaan Kas Kecil

  - Staf yang memerlukan kas kecil harus mengisi formulir permintaan kas kecil.

  - Formulir harus mencakup:

    - Tanggal permintaan

    - Jumlah yang diminta

    - Tujuan penggunaan

    - Tanda tangan pemohon

- Pencairan Kas Kecil

  - Setelah permintaan disetujui oleh manajer proyek atau pihak yang berwenang, kas kecil dapat dicairkan.

  - Catat semua transaksi dalam buku kas kecil, termasuk:

    - Tanggal transaksi

    - Jumlah yang dicairkan

    - Tujuan penggunaan

    - Tanda tangan penerima

- Penggunaan Kas Kecil

  - Pastikan semua pengeluaran kas kecil sesuai dengan anggaran dan tujuan proyek.

  - Simpan semua bukti transaksi (kwitansi, faktur) sebagai dokumentasi.

- Pengisian Kembali Kas Kecil

  - Lakukan pengisian kembali kas kecil secara berkala (misalnya, bulanan) atau ketika jumlah kas kecil mendekati batas minimum.

  - Siapkan laporan penggunaan kas kecil yang mencakup semua transaksi dan bukti pengeluaran.

  - Ajukan laporan kepada manajer proyek untuk persetujuan sebelum pengisian kembali.

- Pelaporan dan Audit

  - Lakukan audit kas kecil secara berkala untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar.

  - Buat laporan bulanan mengenai penggunaan kas kecil dan sisa kas yang tersedia.

  - Simpan semua dokumen terkait kas kecil untuk keperluan audit dan evaluasi.

IV. Catatan

- Semua staf yang terlibat dalam pengelolaan kas kecil harus dilatih mengenai prosedur ini.

- Pastikan bahwa kas kecil disimpan di tempat yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

- Tindak lanjuti setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit.