| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMPLAIN & PERBAIKAN RUMAH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk penanganan komplain dan perbaikan rumah setelah serah terima proyek.

- Memastikan bahwa semua keluhan dari konsumen ditangani dengan cepat, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui respons yang baik terhadap masalah yang dihadapi.

- Menciptakan sistem dokumentasi yang transparan untuk analisis dan perbaikan di masa mendatang.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua jenis komplain yang diterima dari konsumen terkait dengan kualitas bangunan, fasilitas, dan layanan purna jual.

- Mengacu pada semua proses yang terlibat dalam penanganan komplain, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian.

III. Prosedur

- Penerimaan Komplain

  - Saluran Pengaduan: Tentukan saluran resmi untuk menerima komplain, seperti telepon, email, atau formulir online.

  - Pencatatan: Catat semua komplain yang diterima dalam sistem manajemen komplain, termasuk informasi berikut:

    - Nama konsumen

    - Alamat rumah

    - Tanggal komplain diterima

    - Deskripsi masalah

    - Kontak konsumen

- Verifikasi Komplain

  - Tindak Lanjut Awal: Hubungi konsumen untuk mengonfirmasi penerimaan komplain dan menjadwalkan kunjungan ke lokasi.

  - Pemeriksaan Lokasi: Lakukan pemeriksaan di lokasi untuk mengidentifikasi masalah yang dilaporkan.

  - Dokumentasi: Ambil foto dan catat semua temuan selama pemeriksaan.

- Analisis dan Rencana Tindakan

  - Analisis Masalah: Evaluasi penyebab masalah dan tentukan apakah itu termasuk dalam garansi atau bukan.

  - Rencana Perbaikan: Buat rencana perbaikan yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil, estimasi waktu, dan sumber daya yang diperlukan.

  - Persetujuan Konsumen: Sampaikan rencana perbaikan kepada konsumen dan dapatkan persetujuan sebelum melanjutkan.

- Pelaksanaan Perbaikan

  - Jadwalkan Perbaikan: Tentukan jadwal untuk pelaksanaan perbaikan dan informasikan kepada konsumen.

  - Eksekusi: Lakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

  - Pemeriksaan Kualitas: Setelah perbaikan selesai, lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi.

- Dokumentasi dan Penutupan

  - Laporan Penyelesaian: Buat laporan penyelesaian yang mencakup semua langkah yang diambil, hasil perbaikan, dan umpan balik dari konsumen.

  - Tindak Lanjut: Hubungi konsumen setelah perbaikan untuk memastikan kepuasan mereka dan menanyakan apakah ada masalah lain yang perlu ditangani.

  - Arsip: Simpan semua dokumen terkait komplain dan perbaikan dalam arsip untuk referensi di masa mendatang.

IV. Catatan

- Semua komplain dan tindakan perbaikan harus dicatat dan dilaporkan secara berkala untuk analisis dan evaluasi.

- Lakukan evaluasi berkala terhadap prosedur ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan komplain.

- Pastikan semua staf yang terlibat dalam proses ini memahami prosedur dan tanggung jawab mereka.