| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAPORAN PRESTASI PROYEK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk penyusunan laporan prestasi proyek secara sistematis dan akurat.

- Memastikan bahwa semua informasi terkait kemajuan proyek, pencapaian, dan kendala yang dihadapi terdokumentasi dengan baik.

- Memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi kinerja proyek dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

- Meningkatkan transparansi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proyek.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek konstruksi yang dikelola oleh perusahaan.

- Mengacu pada semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan proyek, termasuk waktu, biaya, kualitas, dan sumber daya.

III. Prosedur

- Persiapan Laporan

  - Tentukan periode laporan (mingguan, bulanan, atau sesuai kebutuhan proyek).

  - Kumpulkan data dan informasi dari semua tim terkait, termasuk tim lapangan, manajer proyek, dan departemen lain yang relevan.

- Pengumpulan Data

  - Kemajuan Pekerjaan: Catat semua pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode laporan, termasuk persentase penyelesaian setiap tahapan.

  - Biaya: Dokumentasikan semua biaya yang dikeluarkan selama periode laporan dan bandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

  - Sumber Daya: Catat penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, material, dan peralatan.

  - Kendala dan Masalah: Identifikasi dan dokumentasikan semua kendala yang dihadapi selama periode laporan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

- Penyusunan Laporan

  - Buat format laporan yang mencakup:

    - Judul Laporan

    - Tanggal Laporan

    - Nama Proyek

    - Ringkasan Eksekutif

    - Detail Kemajuan Pekerjaan

    - Analisis Biaya

    - Penggunaan Sumber Daya

    - Kendala dan Tindakan yang Diambil

    - Rencana Tindakan Selanjutnya

  - Pastikan laporan disusun dengan jelas dan mudah dipahami.

- Review dan Persetujuan

  - Kirimkan laporan kepada manajer proyek dan pihak terkait untuk ditinjau.

  - Lakukan revisi jika diperlukan berdasarkan masukan yang diterima.

  - Dapatkan persetujuan akhir sebelum laporan didistribusikan.

- Distribusi Laporan

  - Distribusikan laporan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen, klien, dan tim proyek.

  - Simpan salinan laporan dalam arsip untuk referensi di masa mendatang.

- Tindak Lanjut

  - Jadwalkan pertemuan untuk membahas laporan prestasi dengan tim proyek dan pihak terkait.

  - Diskusikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan temuan dalam laporan.

IV. Catatan

- Semua laporan prestasi proyek harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan evaluasi di masa mendatang.

- Lakukan evaluasi berkala terhadap proses penyusunan laporan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.