| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN GARANSI BANGUNAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk pelaksanaan layanan garansi bangunan setelah serah terima proyek.

- Memastikan bahwa semua keluhan dan permintaan perbaikan yang terkait dengan garansi ditangani dengan cepat dan efisien.

- Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang responsif dan berkualitas.

- Mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan akibat masalah yang tidak ditangani dengan baik.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek bangunan yang telah diserahterimakan kepada konsumen.

- Mengacu pada semua jenis masalah yang mungkin timbul dalam periode garansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan struktural, kebocoran, dan masalah instalasi.

III. Prosedur

- Pendaftaran Permintaan Garansi

  - Konsumen mengajukan permintaan garansi melalui formulir yang telah disediakan, baik secara langsung, melalui telepon, atau email.

  - Petugas layanan pelanggan mencatat semua informasi yang diperlukan, termasuk nama konsumen, alamat proyek, deskripsi masalah, dan tanggal pengajuan.

- Verifikasi Permintaan

  - Tim teknis melakukan verifikasi terhadap permintaan garansi yang diajukan.

  - Pastikan bahwa masalah yang dilaporkan termasuk dalam cakupan garansi yang telah disepakati.

  - Jika permintaan tidak memenuhi syarat, informasikan kepada konsumen dengan penjelasan yang jelas.

- Penjadwalan Perbaikan

  - Setelah permintaan terverifikasi, jadwalkan kunjungan teknisi untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan.

  - Berikan informasi kepada konsumen mengenai tanggal dan waktu kunjungan teknisi.

- Pelaksanaan Perbaikan

  - Tim teknis melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai dengan masalah yang dilaporkan.

  - Pastikan semua perbaikan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

- Dokumentasi dan Pelaporan

  - Catat semua tindakan yang diambil selama proses perbaikan, termasuk tanggal, jenis perbaikan, dan nama teknisi yang melakukan perbaikan.

  - Buat laporan akhir mengenai perbaikan yang dilakukan dan serahkan kepada konsumen untuk ditandatangani.

- Tindak Lanjut

  - Lakukan tindak lanjut dengan konsumen setelah perbaikan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan konsumen puas dengan layanan yang diberikan.

  - Jika ada masalah lanjutan, ulangi proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

IV. Catatan

- Semua catatan dan dokumentasi terkait layanan garansi harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan evaluasi di masa mendatang.

- Tinjau dan perbarui SOP ini secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan praktik terbaik yang berlaku.

- Pastikan semua karyawan yang terlibat dalam layanan garansi memahami prosedur dan tanggung jawab mereka.