| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERMINTAAN MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. TUJUAN

- Memastikan proses permintaan material dilakukan secara sistematis, efisien, dan sesuai kebutuhan proyek.

- Mengurangi risiko keterlambatan proyek akibat kekurangan material.

- Menjaga ketersediaan material dengan pencatatan yang akurat.

II. RUANG LINGKUP

- Berlaku bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses permintaan material.

- Melibatkan tim proyek, manajer gudang, dan bagian pembelian.

III. PROSEDUR

- Tim proyek mengidentifikasi kebutuhan material berdasarkan jadwal kerja.

- Cek ketersediaan material di gudang:

  - Jika tersedia, material dapat langsung diambil.

  - Jika tidak tersedia, lakukan permintaan material.

- Tim proyek mengisi formulir permintaan material yang mencantumkan:

  - Jenis material

  - Kuantitas yang dibutuhkan

  - Tanggal penggunaan

- Formulir harus disetujui oleh kepala proyek atau manajer konstruksi.

- Formulir yang telah disetujui diajukan ke manajer gudang atau bagian pembelian.

- Manajer gudang atau bagian pembelian memproses permintaan dan mengonfirmasi ketersediaan serta waktu pengiriman.

- Saat material tiba, manajer gudang melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas.

- Jika material sesuai, material didistribusikan ke proyek.

- Jika material tidak sesuai, dilakukan retur atau penggantian melalui bagian pembelian.

- Semua transaksi permintaan material harus dicatat untuk memastikan transparansi dan efisiensi proyek.

IV. CATATAN

- Semua permintaan material harus terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan audit dan kontrol stok.

- Kepala proyek bertanggung jawab memastikan semua catatan tersedia dan diperbarui secara berkala.

- Prosedur ini wajib diterapkan untuk semua proyek guna menjaga kelancaran operasional dan efektivitas penggunaan material.