| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SERAH TERIMA KONSUMEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk proses serah terima proyek kepada konsumen.

- Memastikan bahwa semua aspek proyek telah diselesaikan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang disepakati.

- Menciptakan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang efektif dan transparan selama proses serah terima.

- Mengurangi risiko perselisihan di masa mendatang terkait dengan hasil pekerjaan.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek konstruksi yang diselesaikan oleh perusahaan.

- Mengacu pada semua jenis pekerjaan yang telah diselesaikan dan siap diserahkan kepada konsumen.

- Melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk tim proyek, manajer, dan konsumen.

III. Prosedur

- Persiapan Sebelum Serah Terima

  - Menyusun daftar periksa (checklist) untuk memastikan semua pekerjaan telah selesai dan memenuhi standar.

  - Melakukan pemeriksaan akhir terhadap semua aspek proyek, termasuk kualitas pekerjaan, kebersihan, dan kelengkapan dokumen.

  - Mengatur jadwal serah terima dengan konsumen dan memastikan semua pihak yang terlibat hadir.

- Pelaksanaan Serah Terima

  - Mengadakan pertemuan serah terima di lokasi proyek dengan semua pihak yang terlibat.

  - Menjelaskan hasil pekerjaan kepada konsumen, termasuk fitur, spesifikasi, dan cara penggunaan.

  - Menyampaikan semua dokumen terkait, seperti manual penggunaan, garansi, dan dokumen pemeliharaan.

- Dokumentasi Serah Terima

  - Mengisi dan menandatangani dokumen serah terima yang mencakup semua detail proyek dan persetujuan dari konsumen.

  - Menyimpan salinan dokumen serah terima dalam arsip perusahaan untuk referensi di masa mendatang.

  - Mencatat umpan balik dari konsumen mengenai hasil pekerjaan dan proses serah terima.

- Tindak Lanjut Setelah Serah Terima

  - Menyediakan informasi kontak untuk dukungan purna jual dan pemeliharaan.

  - Mengatur pertemuan tindak lanjut dengan konsumen untuk memastikan kepuasan dan menangani masalah yang mungkin muncul.

  - Melakukan evaluasi internal terhadap proses serah terima untuk perbaikan di masa mendatang.

IV. Catatan

- Semua dokumen dan catatan terkait serah terima harus disimpan dengan aman dan dapat diakses untuk audit atau pemeriksaan di masa depan.

- Pastikan semua pihak yang terlibat memahami prosedur dan tanggung jawab mereka selama proses serah terima.

- Lakukan pelatihan bagi tim proyek mengenai prosedur serah terima untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.