Laporan Progres Pembangunan Proyek Konstruksi

I. Informasi Umum Proyek

| No. | Tanggal | Nama Proyek | Lokasi Proyek | Nama Kontraktor | Nama Pengawas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 April 2025 | Pembangunan Gedung A | Jakarta | PT. Konstruksi Maju | Budi Santoso |

II. Ringkasan Progres

| No. | Tahapan Pekerjaan | Persentase Selesai | Tanggal Mulai | Tanggal Target Selesai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pekerjaan Pondasi | 100% | 01 Maret 2025 | 15 Maret 2025 | Selesai sesuai jadwal |
| 2 | Struktur Bangunan | 75% | 16 Maret 2025 | 30 April 2025 | Sedang berlangsung |
| 3 | Pekerjaan Atap | 0% | 01 Mei 2025 | 15 Mei 2025 | Belum dimulai |

III. Masalah yang Dihadapi

| No. | Deskripsi Masalah | Tindakan yang Diambil | Status Penyelesaian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengiriman material | Menghubungi supplier untuk mempercepat pengiriman | Dalam proses |
| 2 | Cuaca buruk menghambat pekerjaan | Menyesuaikan jadwal kerja | Selesai |

IV. Rencana Ke Depan

| No. | Rencana Pekerjaan | Tanggal Target | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memulai pekerjaan atap | 01 Mei 2025 | Menunggu cuaca membaik |
| 2 | Pemasangan instalasi listrik | 15 Mei 2025 | Sesuai jadwal |